Nikolaos, Runa

IBZ

Arbeitsjournal

## Sonntag, 24. Januar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Informieren / Dokumentation | RR/NP | 1 | 1 |
| Zeitplanung erstellen | RR/NP | 0.25 | 0.25 |
| Arbeitsjournal erstellen | RR/NP | 0.25 | 0.25 |
| Total: |  |  |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| BD  11:45 – 12:45 Informieren / Dokumentation  12:45 – 13:00 Zeitplanung  13:00 – 13:15 Arbeitsjournal | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
| Auftrag im OneNote | | | |
| Reflexion |  |  |  |
| passt alles | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Planung durchführen | | | |

## Montag, 25. Januar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Datenbankdesign ER | NP | 1 | 1 |
| Websitedesign | NP | 0.5 | 0.75 |
| Datenbankdesign ERM | RR | 0.5 | 0.5 |
| Total: |  |  |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| NP  10:00 – 11:00 Datenbankdesign V1 und V2  11:00 – 11:45 Websitedesign Skizze fertig.  RR  20:00 – 20:30 Datenbankdesign ERM anfangen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
| NP: Ich kann noch meine Skizze verbessern. Ich muss noch aber nachdenken wie. Eine Lösung wäre ein Skizze Programm für Webseiten Installieren | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| NP: Weiter die Planung durchführen  RR: Datenbankdesign fertigstellen, Mockup | | | |

## Donnerstag, 28. Januar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Datenbankdesign ERM | RR | 1 | 1 |
| Webseitengestaltung (Mockup) | RR | 1 | 0.25 |
| Total: |  | 2 |  |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  20:30 – 21:30 Datenbankdesign ERM  21:45 – 22:00 Mockup (bisher nur Navbar) | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| RR: Mockup fertigstellen | | | |

## Freitag, 29. Januar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Mockup fertigstellen | RR | 2 | 3 |
| Datebankdesign verbessern und fertigstellen | NP | 1 | 1 |
| Mockup fertigstellen | NP | 1 | 0.5 |
| Total: |  | 4 | 4.5 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  18:00 – 19:30 Mockup fertigstellen  20:30 – 22:00 Mockup fertigstellen  NP  15:00 – 16:00 Datebankdesign verbessern und fertigstellen  16:00 – 16:30 Mockup fertigstellen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Entscheiden | | | |

## Samstag, 30. Januar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Seitenaufbau planen | RR | 0.5 | 0.5 |
| Seitenaufbau planen | NP | 0.75 | 0.5 |
| Entscheiden | BD | 1 | 1.5 |
| Total: |  | 2.25 | 2.5 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  12:00 – 12:30 Seitenaufbau planen  NP  11:00 – 11:30 Seitenaufbau planen  BD  16:00 – 17:30 Entscheiden | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Dienstag, 2. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Datenbank Tabellen erstellen | NP | 1 | 1 |
| Model | RR | 2 | 2 |
| Total: |  | 3 | 3 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  07:00 – 08:00 Model  12:30 – 13:30 Model  NP  20:00 – 21:00 Datenbank Tabellen erstellen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| NP:  Views programmieren und anfangen mit Webseite zu programmieren | | | |

## Mittwoch, 3. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Webseite Home, Header und Footer programmieren | NP | 1.5 | 2 |
| Controller | RR | 1 | 2 |
| Total: |  | 2.5 | 4 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| NP  12:30 – 15:00 Home, Header und Footer programmieren  RR  15:00 – 17:00 Controller | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Die anderen Views fertig zu programmieren und die Datenbank Views zu programmieren | | | |

## Donnerstag, 4. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Datenbank Views programmieren | NP | 1.5 | 1 |
| Informationen eintragen bei der Homepage | NP | 1 | 0.5 |
| Kontakt Seite programmieren | NP | 0.5 | 0.5 |
| Total: |  | 3 | 2 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| NP  11:30 – 12:30 Datenbank Views programmieren  12:35 – 13:00 Informationen eintragen bei der Homepage  13:40 – 14:30 Kontakt Seite programmieren | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Kontakt Seite fertig Programmieren. Die andere Webseite Views programmieren.  Stored Procedures programmieren in MySQL. | | | |

## Freitag, 5. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Stored Procedures programmieren | NP | 2 | 1.5 |
| Views programmieren | NP | 2 | 1 |
| Total: |  | 4 | 2.5 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| NP  14:00 – 15:30 Stored Procedures programmieren  15:45 – 16:45 Views programmieren | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Samstag, 6. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Controller programmieren | RR | 1.5 | 1.5 |
| Models fertigstellen | RR | 0.25 | 0.75 |
| Total: |  | 1.75 | 2.25 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  18:00 – 19:30 Controller programmieren  20:30 – 21:00 Models fertigstellen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Sonntag, 7. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Procedures programmieren | NP | 1 | 2 |
| Dokumentation führen | RR | 0.5 | 0.5 |
| Views programmieren | NP | 1 | 0.25 |
| Total: |  | 2 | 2.75 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| NP  12:00 – 14:00 Procedures programmieren  15:00 – 15:15 Views Programmieren  RR  15:45 – 16:15 Dokumentation zu Models und DB-Verbindung führen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
| Ich muss mir mehr über Procedures informieren. Ich hab gerade jetzt Probleme mit dem. | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Weiter arbeiten am Views und Procedures | | | |

## Dienstag, 9. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Grundsätzlliches Rework, um mehr Dynamik zu ermöglichen | RR | 2 | 2 |
| Total: |  | 2 | 2 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
|  | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Donnerstag, 11. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Registrierung fertigstellen | RR | 1 | 1 |
| Login fertigstellen | RR | 1 | 0.5 |
| Kontaktseite überarbeiten | RR | 0.5 | 0.5 |
| Logik Auftragsliste | RR | 1 | 1 |
| Total: |  | 3.5 | 3 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| 10:00 – 11:00 Registrierung fertigstellen  11:00 – 11:30 Login fertigstellen  11:30 – 12:00 Kontaktseite überarbeiten: Footer responsive Grösse des Google Maps-Fensters responsive Google Maps-Fenster undurchsichtig  15:00 – 16:00 Auftragsliste anfangen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Samstag, 13. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Neue Views erstellen | NP | 1 | 1 |
| Total: |  | 1 | 1 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| 16:00 – 17:00 Neue Views erstellt | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Views verbessern | | | |

## Sonntag, 14. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Mietformular View anpassen und Logik programmieren | RR | 1 | 5.5 |
| Standortbesprechung | BD | 1 | 0.5 |
| Warenkorb | RR | 2 | 2.75 |
| Total: |  | 4 | 7.75 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  13:00 – 16:00 Mietformular  16:15 – 16:45 Standortbesprechung  18:00 – 20:15 Warenkorb  21:00 – 21:30 Warenkorb  21:30 – 00:00 Mietformular  NP  16:15 – 16:45 Standortbesprechung | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
| Views verbessern | | | |

## Montag, 15. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Mietabschluss Fehlerbehebung | RR | 0.5 | 0.5 |
| Serviceformular | RR | 1 | 1.5 |
| Kleine Bugfixes | RR | 0.25 | 0.25 |
| Total: |  | 1.75 | 2.25 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  07:15 – 07:45 Mietabschluss Fehlerbehebung  08:00 – 09:30 Serviceformular  12:45 – 13:00 Kleine Bugfixes | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Dienstag, 16. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Bestellung abschliessen | RR | 1 | 1 |
| Total: |  | 1 | 1 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  08:00 – 09:00 Bestellung abschliessen | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Mittwoch, 17. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Registrierung und Miete optimieren (Stored Procedures) | RR | 1 | 1 |
| Profiloptionen | RR | 1 | 1.25 |
| Navbar update | NP | 0.5 | 0.5 |
| Neu Stored Procedures schreiben | NP | 1 | 0.5 |
| Total: |  | 3.5 | 3.25 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  21:30 – 22:30 Registrierung und Miete optimieren  22:45 – 00:00 Profiloptionen  NP  10:00 – 10:30 Navbar update  16:00 – 16:30 Neue Stored Procedures schreiben. | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Donnerstag, 18. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Profiloptionen | RR | 1 | 3 |
| Benutzerliste | RR | 2 | 1 |
| Dokumentation schreiben | RR | 1 | 1.75 |
| Warenkorb bzw. Auftragsliste bearbeiten | RR | 1 | 1.75 |
| Bilder für Mietobjekte | RR | 1 | 1.25 |
| Procedure Fixe | NP | 0.5 | 0.5 |
| Views weiterarbeiten | NP | 2 | 1.75 |
| Dokumentation weiterschreiben | NP | 1 | 0.75 |
| Total: |  | 9.5 | 11.75 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  08:00 – 10:00 Profiloptionen  10:00 – 11:00 Benutzerliste  11:00 – 12:00 Dokumentation  13:00 – 13:30 Warenkorb bearbeiten  13:30 – 14:15 Mietobjekt-Insert  14:15 – 14:30 Dokumentation  14:30 – 15:00 Bild aus DB in Webseite einbinden  15:15 – 16:15 Profiloptionen fertigstellen  16:15 – 16:45 Dokumentation  16:45 – 18:00 Warenkorb bearbeiten  NP  12:30 – 13:00 Procedure Fixe  18:30 – 20:20 Views weiterarbeiten  20:23 – 21:10 Dokumentation weiterschreiben | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |

## Freitag, 19. Februar 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Std) | Aufwand  effektiv (Std) |
| Warenkorb bearbeiten | RR | 3 | 2.75 |
| Dokumentieren, Zeitplan führen | RR | 1 | 1.75 |
| Total: |  | 4 | 4.5 |
| Tages Ablauf |  |  |  |
| RR  07:00 – 08:45 Warenkorb bearbeiten: Mietaufträge  08:45 – 09:45 Warenkorb bearbeiten: Serviceaufträge  10:15 – 12:00 Dokumentieren | | | |
| Hilfestellungen |  |  |  |
|  | | | |
| Reflexion |  |  |  |
|  | | | |
| Nächste Schritte |  |  |  |
|  | | | |